Załącznik Nr 3 do SWZ

Projekt umowy

(Znak postępowania: BG.271.9.2021)

Umowa Nr ……………….

zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

w dniu ............................... r.,

pomiędzy:

Gminą Mirów z siedzibą Mirów Stary 27, 26-503 Mirów,

woj. mazowieckie, pow. szydłowiecki,

#### NIP: 799-195-89-71, REGON: 670223847

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

którą reprezentuje:

# Pan Artur Siwiorek – Wójt Gminy Mirów

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mirów -  ……………..

a firmą:

........................................................................................................................................................................................

NIP: ……………………………………….KRS: …...............................

reprezentowaną przez:

........................................................................................................................................................................................

zwanym w dalszej części „Wykonawcą”.

W wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) zawarto umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pod 
nazwą: Budowa świetlicy gminnej w Zbijowie Małym  II etap – Utworzenie Centrum Integracji Społecznej - Zakup zestawu komunalnego, które jest realizowane w ramach projektu pierwsze wyposażenie oraz działalność przez pierwszych 3 miesięcy centrum integracji społecznej (zwanego dalej „Projektem”).

- Przedmiotem umowy jest dostawa ciągnika rolniczego, ładowacza czołowego typu TUR, uchwytu czołowego typu TUZ, przyczepy transportowej, kosiarki bijakowej tylno bocznej, posypywarki do piasku i soli, rębaka do gałęzi oraz pługu śnieżnego na warunkach określonych w umowie w ramach zamówienia publicznego pn. „Budowa świetlicy gminnej w Zbijowie Małym  II etap – Utworzenie Centrum Integracji Społecznej - Zakup zestawu komunalnego”.

Integralną część umowy stanowią: opis przedmiotu zamówienia, SWZ, formularz ofertowy Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się przenieść własność przedmiotu umowy na Zamawiającego i dokonać jego dostawy Zamawiającemu.

- Przedmiot umowy, którego własność Wykonawca przeniesie na Zamawiającego i dokona jego dostawy Zamawiającemu zgodny będzie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa świetlicy gminnej w Zbijowie Małym  II etap – Utworzenie Centrum Integracji Społecznej - Zakup zestawu komunalnego”.

- Przeniesienie własności przedmiotu umowy przez Wykonawcę na Zamawiającego poprzedzi jego odbiór techniczno-funkcjonalny przeprowadzony zgodnie z § 4 i 5.

- Dostawa przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu nastąpi zgodnie z § 6.

- Przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy, być kompletny i sprawny oraz posiadać odpowiednie właściwości użytkowe ze względu na cel, któremu ma służyć, jak również musi posiadać wszelkie dokumenty potrzebne do zarejestrowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.), a także spełniać inne wymagania przewidziane w przepisach powszechnie obowiązujących, w szczególności posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia do użytkowania lub dopuszczenia do ruchu pojazdów, o ile są wymagane.

§ 2

Termin wykonania umowy

- Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego najpóźniej w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy.

- Zamawiający uzna, że Wykonawca wykonał umowę w sposób należyty, jeżeli dojdzie do odbioru techniczno-funkcjonalnego przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 4 i § 5 oraz dostawy przedmiotu umowy zgodnie z § 6, a powyższe nastąpi najpóźniej w terminie realizacji umowy, o której mowa w ust. 1.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością uwzględniającą profesjonalny charakter prowadzonej przez niego działalności.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie się składał z materiałów i urządzeń kompletnych i najwyższej jakości.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie spełniał wymagania techniczne i użytkowe, jak również przewidziane przepisami prawa powszechnie obowiązującego krajowego, unijnego oraz innego mającego zastosowanie do określenia właściwości i charakterystyki materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że wszelkie urządzenia i materiały, których użyje do wykonania przedmiotu umowy będą wytworzone przez wyspecjalizowane podmioty, nie będą stanowiły zagrożenia dla życia i zdrowia osób trzecich i będą bezpieczne dla osób będących z nimi w bezpośrednim kontakcie.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy nadaje się do celu, jakiemu ma służyć i jest wolny od wad fizycznych i prawnych.

§ 3

Wykonawca i Podwykonawcy

- Wykonawca może zgłosić udział podwykonawców w realizacji Umowy już na etapie składania oferty, przy czym powinien on określić zakres prac wykonanych przez podwykonawcę oraz wskazać jego wynagrodzenie za te prace. Wynagrodzenie całkowite należne podwykonawcom musi odpowiadać wynagrodzeniu umownemu, które strony określiły w Umowie. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roszczenia podwykonawców związane z zapłatą im wynagrodzenia, jak również ponosi odpowiedzialność za nierzetelne, nierzeczywiste i nieodpowiadające niniejszej Umowie ustalanie wysokości wynagrodzenia z tymi podwykonawcami. Każda umowa o podwykonawstwo w zakresie sposobu wyliczenia wynagrodzenia musi uwzględniać postanowienia § 3 przedmiotowej Umowy.

- Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność za działania podwykonawców tak jak za działania własne. Podobnie Wykonawca odpowiada za jakość i terminowość prac wykonanych przez podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy, który zamierza zawrzeć z podwykonawcą przed podpisaniem umowy właściwej, w celu zapoznania się przez Zamawiającego z warunkami tej umowy. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Umowa z podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Postanowienia ust. 19 mają zastosowanie do wszystkich zmian (aneksów) wprowadzanych do umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą.

- Podwykonawcy muszą wykonywać Przedmiot Umowy na poziomie i warunkach co najmniej takich, jakie musi spełnić Wykonawca na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym oraz warunkach określonych w całej dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przepisach prawa.

- Wykonawca może wybierać do współpracy jedynie takich podwykonawców, którzy mają uprawnienia niezbędne dla prawidłowego wykonania Umowy na poziomie odpowiadającym co najmniej uprawnieniom Wykonawcy. Podwykonawcy są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo.

- Wykonywanie Umowy przez Wykonawcę przy pomocy podwykonawców nie może powodować wydłużenia czasu realizacji Umowy ani wzrostu kosztów Umowy, jak również innych warunków i terminów umownych.

- Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania podwykonawców jak za działania własne.

§ 4

Odbiór przedmiotu zamówienia

- Odbioru techniczno-funkcjonalnego przedmiotu Umowy dokona pracownik wskazany przez Zamawiającego.

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do przystąpienia do odbioru techniczno-funkcjonalnego przedmiotu Umowy.

- Zamawiający, po wcześniejszych uzgodnieniach z Wykonawcą, wyznacza termin dokonania odbioru techniczno-funkcjonalnego przedmiotu Umowy.

- Podczas odbioru techniczno-funkcjonalnego przedmiotu Umowy pracownicy Zamawiającego dokonają weryfikacji jego zgodności z wymaganiami określonymi w Umowie oraz załącznikiem nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, tj. opisem przedmiotu zamówienia.

- Weryfikacja, o której mowa w ust. 4 dotyczyć będzie nie tylko braku wadliwości i kompletności przedmiotu Umowy, ale również jego funkcjonalności oraz kompletności wymaganej przez Zamawiającego, a posiadanej przez Wykonawcę dokumentacji.

- Odbiór techniczno-funkcjonalny przedmiotu Umowy oraz uruchomienie przedmiotu Umowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.

- Niewykrycie w trakcie odbioru techniczno-funkcjonalnego jakichkolwiek wad przedmiotu Umowy przez Zamawiającego (jego przedstawicieli lub osoby przez niego wskazane) nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności względem Zamawiającego, w szczególności odpowiedzialności z tytułu gwarancji, nienależytego wykonania zobowiązania czy odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy.

- Wykonawca przeprowadzi szkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego z zakresu poprawnej pracy przedmiotu Umowy oraz codziennej, prawidłowej obsługi i konserwacji przedmiotu Umowy zgodnie z zakresem określonym w opisie przedmiotu zamówienia.

- Szkolenia te mogą odbyć się w dniu dokonywania odbioru techniczno-funkcjonalnego przedmiotu Umowy lub w innym dniu ustalonym z Zamawiającym.

§ 5

Protokół odbioru przedmiotu umowy

- Protokół odbioru techniczno-funkcjonalnego przedmiotu Umowy zostanie sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, odpowiednio po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy. Wzór protokołu odbioru techniczno-funkcjonalnego stanowi załącznik nr 1 do Umowy.

- Protokół odbioru techniczno-funkcjonalnego przedmiotu Umowy zostanie podpisany przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy.

- W przypadku potwierdzenia zgodności przedmiotu Umowy z wymaganiami określonymi w § 4 ust. 4 i 5 przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy podpiszą protokół odbioru techniczno-funkcjonalnego przedmiotu Umowy oraz wskażą ewentualne uwagi. Protokół taki jest podstawą do przystąpienia do procedury przekazania przedmiotu Umowy.

- W przypadku stwierdzenia braku zgodności przedmiotu Umowy z wymaganiami określonymi w § 4 ust. 4 i 5 przedstawiciele Zamawiającego odnotują uwagi w treści protokołu odbioru techniczno-funkcjonalnego przedmiotu Umowy.

- W stanie, o którym mowa w ust. 4 strony uzgodnią inny (kolejny) termin odbioru techniczno-funkcjonalnego zgodnie z odpowiednią procedurą przewidzianą w § 4, a do tego terminu Wykonawca obowiązany jest usunąć wszelkie niezgodności przedmiotu Umowy, o których mowa w treści protokołu odbioru techniczno-funkcjonalnego przedmiotu Umowy. Z czynności ponownie ustalonego terminu odbioru techniczno-funkcjonalnego przedmiotu Umowy strony również sporządzają protokół zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 1. W razie konieczności całą procedurę należy powtarzać. Dopiero protokół niestwierdzający żadnych uchybień jest dowodem na dokonanie skutecznego odbioru techniczno-funkcjonalnego.

- Zamawiający może wyrazić zgodę na usunięcie niezgodności przedmiotu Umowy z wymaganiami określonymi w § 4 ust. 4 i 5 w czasie trwania odbioru o ile możliwe jest niezwłoczne (tj. w czasie trwania odbioru przedmiotu Umowy) usunięcie niezgodności lub wymiana przedmiotu Umowy lub jego części na inny/-e niepowodujący/-e niezgodności

§ 6

Sposób dostawy przedmiotu zamówienia

- Wykonawca dokona dostawy przedmiotu Umowy do siedziby Zamawiającego tj. Urząd Gminy Mirów, Mirów Stary 26-503 Mirów Stary.

- Wraz z przedmiotem Umowy Wykonawca przekaże jednocześnie wymagane obowiązującymi przepisami prawa oraz zapisami IDW dokumenty, w tym:

  - pełną dokumentację eksploatacyjną w języku polskim,

  - szczegółowe instrukcje obsługi i serwisowania w języku polskim, wraz z rysunkami, które będą tak szczegółowe, że umożliwią Zamawiającemu obsługę, konserwację i naprawę wszystkich części przedmiotu Umowy.

- Dostawa przedmiotu Umowy odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Fakt dostawy przedmiotu Umowy potwierdzony zostanie protokołem przekazania.
Z chwilą podpisania protokołu przekazania przedmiotu Umowy przez strony Wykonawca przenosi własność przedmiotu Umowy na Zamawiającego. W tym też momencie dochodzi do skutecznego i prawidłowego zrealizowania dostawy przez Wykonawcę. Wzór protokołu przekazania Przedmiotu Umowy stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.

- Podczas przekazania przedmiotu Umowy przedstawiciele Zamawiającego dokonają weryfikacji przedmiotu Umowy pod względem jego kompletności i ewentualnych wad.

§ 7

Wysokość wynagrodzenia

- Ustala się na podstawie oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik do niniejszej umowy, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w kwocie:

| Lp. | Urządzenie | Cena netto | Podatek VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ciągnik |  |  |  |
| 2. | Ładowacz czołowy typu TUR |  |  |  |
| 3. | Uchwyt czołowy typu TUZ |  |  |  |
| 4. | Przyczepa transportowa |  |  |  |
| 5. | Kosiarka bijakowa boczna |  |  |  |
| 6. | Posypywarka do piasku i soli |  |  |  |
| 7. | Rębak do gałęzi |  |  |  |
| 8. | Pług śnieżny |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

wartość netto: .................................................................................................................................,

(słownie:..........................................................................................................................................)

podatek VAT:  ………………..........................................................................................................,

(słownie:..........................................................................................................................................)

wartość brutto: ..............................................................................................................................,

(słownie:..........................................................................................................................................)

Kwota brutto zawiera podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości .….. % wg przepisów obowiązujących w dniu zawarcia Umowy.

- Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbędne do realizacji całokształtu zadania.

- W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), strony umowy mogą zaktualizować obowiązujące stawki VAT w trybie aneksu do umowy.

§ 10

Płatności

    - Faktura wystawiona będzie po podpisaniu przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy bez zastrzeżeń protokołu przekazania przedmiotu umowy.

    - Faktura za wykonanie przedmiotu umowy, wystawiona będzie z następującym oznaczeniem:

Nabywca/Odbiorca:
Gmina Mirów

Mirów Stary 27

26-503 Mirów Stary

NIP 7991958971

    - Faktura będzie płatna przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy w  terminie 21 dni od daty otrzymania kompletnych dokumentów rozliczeniowych i  zatwierdzeniu ich przez Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………………………………………………………

    - Wykonawca zobligowany jest wpisać numer umowy na fakturze.

    - Do faktury muszą być dołączone dokumenty:

a) oświadczenie Wykonawcy, że rozliczył się z podwykonawcą zgodnie z podpisaną umową o podwykonawstwo (dotyczy, jeżeli Wykonawca korzystał z Podwykonawcy przy realizacji zamówienia),

b) oświadczenie podwykonawcy potwierdzające otrzymanie pełnego wynagrodzenia za wszystkie prace objęte przedmiotową umową (dotyczy, jeżeli Wykonawca korzystał z Podwykonawcy przy realizacji zamówienia).

    - W sytuacji, gdy Wykonawca nie przedłoży dokumentów, o których mowa w pkt 5 lit. a) lub b) jego wynagrodzenie określone w § 7 ust. 1 ulegnie pomniejszeniu o kwotę należną podwykonawcy zgodnie z umową o podwykonawstwo.

    - Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawionych w związku z realizacją umowy jest numerem podanym do Urzędu Skarbowego i jest właściwym dla dokonywania rozliczeń na zasadach podzielnej płatności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

    - Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 z późn. zm.).

    - Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy 
o podatku od towarów i usług.

    - Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy zapłaty faktury niezgodnej z zapisami niniejszej umowy lub przepisów powszechnie obowiązujących.

§ 11

Gwarancja

- Okres gwarancji wynosi ……..... m-cy (bez limitu godzin pracy i limitu kilometrów), z możliwością przedłużenia – zgodnie z zapisami ust. 14 i 15)

- Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu przekazania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 5.

- W związku z udzieleniem gwarancji Wykonawca jest obowiązany do bezpłatnej naprawy lub wymiany m.in. części, czy podzespołów, które w okresie gwarancji okażą się wadliwe, tj. niepełnowartościowe lub uszkodzone na skutek zastosowania wadliwych materiałów, błędnej konstrukcji, niepełnej sprawności, wadliwego wykonania lub z innych przyczyn.

- Gwarancją objęte są wady przedmiotu Umowy, w szczególności wady materiałowe, konstrukcyjne oraz wady wykonania.

- Usuwanie wad przedmiotu Umowy, w tym naprawy lub wymiany m.in. części, czy podzespołów, o których mowa w ust. 4 będą się odbywać wyłącznie poprzez autoryzowane stacje serwisowe w miejscu użytkowania przedmiotu Umowy lub, w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zamawiającego, w serwisie.

- W przypadku konieczności wymiany m.in. części, czy podzespołów Wykonawca wymieni wadliwe m.in. części, czy podzespoły na nowe, nie zaś używane czy poddane regeneracji.

- Wykonawca może wymienić wadliwe m.in. części, czy podzespoły na używane poddane regeneracji wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i za pisemną zgodą Zamawiającego.

- Usuwanie wad przedmiotu Umowy, w tym naprawy lub wymiany m.in. części, czy podzespołów będą odbywać się w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Jeżeli z obiektywnych przyczyn m.in. technicznych naprawa lub wymiana m.in. części, czy podzespołów nie będzie mogła odbyć się w miejscu wskazanym przez Zamawiającego może ona odbyć się w miejscu wskazanym przez Wykonawcę.

- W sytuacji, o której mowa w ust. 9 i 10 wszelkie koszty związane z faktem naprawy lub wymiany m.in. części, czy podzespołów poza miejscem wskazanym przez Zamawiającego, w tym zwłaszcza transportem przedmiotu Umowy lub jego części celem dokonania naprawy lub wymiany m.in. części, czy podzespołów i z powrotem ponosi Wykonawca.

- Zamawiający zgłasza Wykonawcy wadliwość przedmiotu Umowy podlegającą gwarancji telefonicznie pod numer kontaktowy Wykonawcy, lub pocztą elektroniczną na adres wykonawcy........................................ lub formą pisemną. Wykonawca zapewnia, że reakcja na zgłoszenie usterki nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin.

- Usuwanie wad przedmiotu Umowy, w tym naprawy lub wymiany m.in. części, czy podzespołów Wykonawca będzie dokonywał niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w terminie 7 dni liczonych od dnia zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego, o którym mowa w ust. 12, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych lub wykonania długotrwałej technicznie naprawy, naprawa winna być wykonana przy uzgodnieniu przez obie strony w terminie nie dłuższym 14 dni liczonych od dnia zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego. Wszelkie terminy określone w dniach należy liczyć jako dni kalendarzowe. W przypadku braku możliwości naprawy przedmiotu Umowy w terminie określonym powyżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania, a Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego udostępnienia pojazdu /urządzenia zastępczego wolnego od wad, o parametrach nie gorszych niż pojazd /urządzenie stanowiący przedmiot Umowy, w ciągu 48 godzin od daty pisemnego zgłoszenia takiego żądania przez Zamawiającego. Pojazd /urządzenie zastępczy musi umożliwiać pracę w takim samym lub wyższym poziomie technicznym i funkcjonalnym jak przedmiot Umowy.

- Termin usunięcia wad przedmiotu Umowy, w tym naprawy lub wymiany m.in. części, czy podzespołów może zostać wydłużony wyłącznie w szczególnych przypadkach za pisemną zgodą Zamawiającego.

- Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od momentu zgłoszenia wad przedmiotu Umowy do momentu odebrania wolnego od wad przedmiotu Umowy.

- Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia wad, w tym naprawy lub wymiany m.in. części, czy podzespołów lub gdy wad nie usunie w terminach, o których mowa w ust. 12 i 13 Zamawiającemu przysługuje prawo do samodzielnego ich usunięcia lub zlecenia ich usunięcia w wybranej przez siebie stacji serwisowej, a to na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Usunięcie wady przez podmiot trzeci w trybie opisanym w ust. 16 nie powoduje utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawcę lub inny podmiot na przedmiot Umowy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 16 Zamawiający wystawi Wykonawcy notę obciążeniową równą tym wydatkom jakie poniósł Zamawiający na okoliczność usunięcia wad przedmiotu Umowy przez podmioty trzecie.

- Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności wynikającej z noty obciążeniowej, o której mowa w ust. 18 w terminie wskazanym w jej treści, jednak nie dłuższym niż 7 dni od dnia jej wystawienia.

- Uregulowanie należności wynikającej z noty obciążeniowej nie wyłącza stosowania zapisów niniejszej Umowy dotyczących kar umownych.

- W przypadku, w którym istnieje rozbieżność stanowisk co do usunięcia wady przedmiotu Umowy w ramach gwarancji Zamawiający wraz z Wykonawcą mogą zlecić wykonanie niezależnemu ekspertowi przygotowanie opinii rozstrzygającej powyższe.

- Niezależny ekspert, o którym mowa w ust. 21 będzie wybierany przez Zamawiającego oraz Wykonawcę na zasadzie konsensusu.

- Koszty związane ze sporządzeniem przez niezależnego eksperta opinii, o której mowa w ust. 21 pokrywa Strona Umowy, której stanowiska ekspert nie podzielił w opinii.

- Wykonawca dokona na swój koszt przeglądów okresowych przedmiotu Umowy (zgodnie z instrukcją obsługi i wykazem obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych) w okresie gwarancji z uwzględnieniem kosztu wszystkich płynów, części oraz materiałów eksploatacyjnych niezbędnych i koniecznych do prawidłowego wykonania przeglądów.

- Każda naprawa gwarancyjna musi być potwierdzona protokołem z wyszczególnieniem co podlegało naprawie. Protokół przygotowuje Wykonawca.

- Wykonawca zapewnia działanie serwisu gwarancyjnego przedmiotu Umowy na terenie Polski w odległości nie większej niż 60 km liczonych po drogach publicznych od siedziby Zamawiającego. W związku z tym obowiązkiem, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia Umowy wykaz punktów obsługi serwisowej przedmiotu Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu uaktualnionego wykazu punktów obsługi serwisowej niezwłocznie po zajściu jakiejkolwiek zmiany w stosunku do poprzednio złożonego wykazu. Zamawiający, w razie niezapewnienia przez Wykonawcę serwisu gwarancyjnego w odległości określonej w zdaniu pierwszym lub niezłożenia jakiegokolwiek wykazu punktów obsługi serwisowej przedmiotu Umowy wskazanych w zdaniu drugim, będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 1 % całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia. Naliczona kara umowna może być potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość naliczonej kary umownej. Jeżeli w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków określonych powyżej Zamawiający poniesienie dodatkowe koszty związane z koniecznością zapewnienia obsługi serwisowej Przedmiotu Umowy (w szczególności koszty takie jak: koszty dojazdu, wynagrodzenie pracowników, koszty przejazdu płatnymi drogami, koszty noclegu pracowników, koszty delegacji, wysokość diet wypłaconych pracownikom, etc.), Wykonawca zobowiązuje się do ich poniesienia w pełnej wysokości poprzez zapłatę na rzecz Zamawiającego odpowiedniej sumy pieniężnej.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany przedmiotu Umowy objętego gwarancją lub tworzącego funkcjonalną całość zespołu części, na fabrycznie nowy wolny od wad, jeżeli:

- w okresie gwarancji nastąpią trzy tego samego rodzaju uszkodzenia podlegające gwarancji,

- Wykonawca stwierdzi pisemnie, że usunięcie uszkodzenia lub wady jest niemożliwe.

- W razie zniszczenia lub zgubienia dokumentu gwarancyjnego Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu gwarancji, jeżeli wykaże przy pomocy innego dowodu - w szczególności zawartej Umowy - istnienie zobowiązania z tytułu gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia przedmiotowych warunków gwarancji.

- W razie wątpliwości co do zakresu regulacji postanowień dotyczących gwarancji należy przyjąć zasadę zapewnienia niezakłóconego i prawidłowego korzystania przez Zamawiającego z wolnego od wad Przedmiotu Umowy.

- Dokumenty dotyczące gwarancji nie mogą naruszać postanowień Umowy lub postanowień załączników do Umowy. Strony postanawiają, że w miejsce postanowień dokumentów dotyczących gwarancji sprzecznych z Umową lub załącznikami do Umowy wchodzą odpowiednie postanowienia Umowy lub załączników do Umowy.

- W okresie udzielonej gwarancji, w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 2 ust. 1 Wykonawca zobowiązany będzie wykonywać serwis Przedmiotu Umowy na zasadach określonych w gwarancji Producenta.

§ 11

Kary umowne

- Jeżeli Wykonawca dopuści się zwłoki w dostawie przedmiotu Umowy w stosunku do terminu ustalonego w § 2 ust. 1, zapłaci Zamawiającemu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, karę umowną w wysokości 0,02 % całego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1.

- Jeżeli Wykonawca dopuści się zwłoki w usunięciu wady przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 11 ust. 12, względnie ust. 13, zapłaci Zamawiającemu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, karę umowną w wysokości 0,01 % całego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1.

- Jeżeli Wykonawca odmówi wykonania serwisu, o którym mowa w § 11 ust. 30 zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek odmowy.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, obowiązany jest on zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % całego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1.

- W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych w ust. 1-4 Zamawiający może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości odpowiadającej poniesionej szkodzie w pełnej wysokości.

- Jeżeli Zamawiający opóźni termin dokonania zapłaty za fakturę VAT, zapłaci Wykonawcy właściwe rodzajowo odsetki ustawowe od kwot niezapłaconych w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, na podstawie noty obciążającej wystawionej przez Wykonawcę. Brak zapłaty wynagrodzenia w terminie nie stanowi podstawy do odstąpienia od umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy z zawinionych przyczyn występujących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wartości brutto Umowy.

- Łączna wartość kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie przekroczy 20% wynagrodzenia brutto określonego mowa w § 7 ust. 1

§ 11

Odstąpienie od umowy oraz zmiany w umowie

- Jeżeli jedna ze Stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z Umowy, druga Strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin nie krótszy niż 7 (siedem) dni do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy musi zawierać uzasadnienie z powołaniem konkretnych i obiektywnych przyczyn złożenia takiego oświadczenia przez Stronę korzystającą z tego uprawnienia.

- Jeżeli zwłoka w wykonaniu przedmiotu Umowy przekroczy 15 (piętnaście) dni kalendarzowych Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu na jego wykonanie.

- W sytuacji, o której mowa w ust. 2 Zamawiający nie będzie obowiązany zwrócić Wykonawcy kosztów jakie ten poniósł z związku z wykonywaniem Umowy.

- Odstąpienie od Umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej poprzez złożenie przez oświadczenia drugiej stronie Umowy.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jednakże Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian Umowy w stosunku do treści oferty oraz określa warunki takiej zmiany. Dopuszcza się możliwość dokonania zmian Umowy w stosunku do treści oferty, w szczególności:

- w przypadku wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia, którego nie można było przewidzieć, maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia Umowy będzie równy okresowi przerwy w świadczeniu usługi. Siła wyższa, to zdarzenie zewnętrzne o obiektywnie małym stopniu prawdopodobieństwa pojawienia się zdarzenia w określonej sytuacji, którego szkodliwe następstwo przy zastosowaniu współczesnej techniki uniemożliwia wykonawcy wykonywanie w części lub całości jego zobowiązań;

- zmiany stawki podatku VAT lub innych regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania Umowy, wywołujących potrzebę zmiany Umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;

- w przypadkach określonych w § 13 ust. 3 Umowy.

- Zmiany w treści umowy o których mowa w pkt. 6 powyżej wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą zostać wprowadzone w przypadku, gdy strony zgodnie uznają, że zaszły wskazane powyżej okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy.

§ 12

Postanowienia końcowe

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy Pzp i Kodeksu Cywilnego.

- Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy, których Strony nie rozwiążą w sposób polubowny, rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

- Załącznikami do umowy są:

- Protokół odbioru techniczno-funkcjonalnego,

- Protokół przekazania przedmiotu umowy.

| W imieniu Zamawiającego: |  |  | W imieniu Wykonawcy: |
| --- | --- | --- | --- |
| ……………………………………. (Imię i Nazwisko, funkcja) |  |  | …………………..………………. (Imię i Nazwisko, funkcja) |
| ………………………….………. (kontrasygnata Skarbnika) |  |  |  |

Załącznik nr 1 do umowy

Protokół odbioru techniczno-funkcjonalnego

Mirów Stary, dn. ………………………….

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNO-FUNKCJONALNEGO

Zamawiający: Gmina Mirów z siedzibą w Mirowie Starym 27, 26-503 Mirów Stary, przedstawiciele:

1. …………………………………

2. …………………………………

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………..,

przedstawiciele:

1. …………………………………

2. …………………………………

Strony oświadczają, że dokonują odbioru techniczno-funkcjonalnego przedmiotu umowy według zasad określonych w umowie nr ……………………. z dnia ……………………..

| Lp. | Nazwa – krótki opis specyfikacji | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |

Uwagi dotyczące realizacji zamówienia:

1. Przedmiot umowy zgodny/niezgodny* z Umową nr ……..……… z dnia …………………………..

(opis rozbieżności/wad):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Stwierdzenie niezgodności/uszkodzenia* Wykonawca usunie do dnia ………………………. na swój koszt i ryzyko, według wskazań umowy.

*niepotrzebne skreślić

ZAMAWIAJĄCY 							WYKONAWCA

Załącznik nr 2 do umowy

Protokół przekazania przedmiotu umowy

Mirów Stary, dn. ………………………….

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Zamawiający: Gmina Mirów z siedzibą w Mirowie Starym 27, 26-503 Mirów Stary, przedstawiciele:

1. …………………………………

2. …………………………………

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………..,

przedstawiciele:

1. …………………………………

2. …………………………………

Strony zgodnie potwierdzają przekazanie przedmiotu umowy zgodnie z umową nr ………………. z dnia ……………………..

| Lp. | Nazwa – krótki opis specyfikacji | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |

Uwagi dotyczące realizacji zamówienia:

1. Przedmiot umowy zgodny/niezgodny* z Umową nr ……..……… z dnia …………………………..

(opis rozbieżności/wad):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Stwierdzenie niezgodności/uszkodzenia* Wykonawca usunie do dnia ………………………. na swój koszt i ryzyko, według wskazań umowy.

*niepotrzebne skreślić

ZAMAWIAJĄCY 							WYKONAWCA